# Documento de Visión y Alcance — v2

# Visión

Construir un sistema de recomendación de noticias en tiempo real, orientado a usuarios anónimos, que priorice relevancia, diversidad, frescura y privacidad; y demostrar su superioridad frente a un baseline genérico mediante un experimento A/B controlado.

# Problema a resolver

Las personas enfrentan sobrecarga informativa, repetición de la misma cobertura y falta de adaptación inmediata. Buscamos recomendaciones instantáneas que eliminen duplicados, mantengan diversidad temática y preserven la privacidad.

# Público objetivo y publicación

Lectores web (móvil y escritorio) interesados en actualidad con personalización automática.

Sitio público indexable (SEO) para captar usuarios reales sin fricción.

# Alcance

Incluye:

Recomendación personalizada en tiempo real.

Interfaz web responsiva con cuatro bloques: Para ti, Local, Global, Últimas.

Login opcional (sin login social) para sincronizar favoritos y afinidades entre dispositivos.

Controles de usuario: chips (País, Idioma, Categoría), “Ver menos de esta fuente”, Guardar, Compartir.

No incluye:

Login social (Google, Facebook, etc.).

Comentarios, notificaciones push, ni monetización en esta fase académica.

# Principios de UX y técnicos

Relevancia inmediata desde las primeras interacciones.

Diversidad garantizada por sesión.

Evitar duplicados (exactos y near-duplicates).

Privacidad por defecto (sin solicitar PII sensible ni geolocalización precisa).

Controles simples y comprensibles para el usuario.

# Reglas clave de negocio

Ventana de frescura operativa: ≤ 72 horas (Últimas puede mostrar hasta 72 h con degradación).

Tema ≡ cluster de near-duplicates; no más de 1 noticia repetida por tema por sesión.

Mensajes claros cuando no existan resultados en un bloque.

# Pipeline técnico

Ingesta y normalización: consolidación de campos (título, descripción, keywords, fuente, fecha), filtrado por frescura.

Vectorización: TF–IDF implementado desde cero (con normalización L2 e IDF suavizado).

Similitud: coseno implementado desde cero.

Clustering de near-duplicates: DBSCAN implementado desde cero sobre distancia (1 – coseno) + restricción temporal Δt ≤ 6 h. Parámetros iniciales: eps = 0.25 (≈ similitud 0.75); min_samples = 2.

Generación de candidatos y ranking por bloque:

Para ti: Thompson Sampling Contextual Bandit (principal).

Local: frescura + sesgo geográfico por IP aproximada.

Global: popularidad global interna (CTR/engagement rolling 24–48 h) + frescura.

Últimas: orden cronológico controlando duplicados y coberturas.

## Búsqueda

Consulta → vector TF–IDF → similitud coseno contra artículos.

Orden primario: similitud coseno (descendente).

Umbral mínimo para ser relevante: similitud ≥ 0.30.

Desempate por frescura (más reciente primero).

# Chips y persistencia

Categoría: filtra de forma estricta cuando está activa.

País e Idioma: sesgan el ranking (p. ej., +0.2 al score total) sin excluir resultados.

Persistencia: cookie para usuarios anónimos; cuenta para usuarios logueados.

# Identidad y privacidad

Usuario anónimo: cookie (SameSite=Lax) con ID anónimo; fallback de huella ligera solo si es imprescindible.

Usuario registrado: consolida preferencias y favoritos multi-dispositivo.

No se almacenan PII sensibles sin consentimiento explícito.

Justificación de no ofrecer opt-out global de personalización: este sistema personaliza contenido sin recopilar información personal sensible. Los datos se manejan de forma anónima mediante cookies y se usan únicamente para mejorar la experiencia. Al ser un proyecto académico, y dado que el usuario cuenta con controles granulares (“ver menos de esta fuente” y chips), no se ofrece una desactivación global.

# Telemetría y eventos

Impresión, Clic, Engagement (dwell, scroll), Guardar, Compartir, Ver menos de esta fuente, Ver otras coberturas, Cambios de chips, Resumen de sesión.

# Rendimiento y guardrails

LCP ≤ 2.5 s (experiencia percibida).

API feed p95 ≤ 300 ms; TTFB p95 ≤ 200 ms.

No más de 1 noticia repetida por tema por sesión.

# Mensajes para bloques sin contenido

Local: “No se pudo determinar su localidad” o “No hay noticias locales disponibles”.

Global: “No hay noticias globales disponibles”.

Últimas: “No hay noticias recientes disponibles”.

Para ti: “No hay recomendaciones disponibles en este momento”.

# Definición de éxito (alto nivel)

Mayor CTR por bloque frente al baseline.

Mayor diversidad temática (entropía normalizada de categorías clicadas).

Mantenimiento de frescura y cumplimiento de guardrails y tiempos de respuesta.

Actualizaciones aplicadas:

- Añadir pantalla independiente: 'Ver todas las noticias' con paginación y orden cronológico.

- Frescura uniforme en todos los bloques (≤72 h) con decaimiento exponencial.

- Límite de 10 noticias por bloque.

- Algoritmos por bloque en definición: Para ti (TS personal), Local y Global (TS global), Últimas (cronológico).

- TF-IDF como método oficial para clustering y búsqueda.

- Opt-out consolidado: no se ofrece desactivación global, se mantienen controles granulares.

- Mensajes claros para bloques vacíos y pantalla 'Ver todas las noticias'.